ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| УТВЕРЖДАЮ Преподаватель дисциплины | СОГЛАСОВАНО Разработчик |
| --- | --- |
| Красников Александр Сергеевич ____________________________ (подпись) | Первухин Роман Александрович Гурьев Сергей Александрович Полончиков Сергей Андреевич группа 241-3211 |
| «___» ____________ 2026 г. | «___» ____________ 2026 г. |
| Московский Политех | Московский Политех |

Информационная система учёта успеваемости студентов

Техническое задание на создание автоматизированной системы

На 24 листах

Действует с «___» ____________ 2026 г.

Обозначение ТЗ: ____________________

Москва
2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

1.1 Наименование системы	4

1.2 Основания для проведения работ	4

1.3 Заказчик и разработчик	4

1.4 Документы, на основании которых создаётся система	4

1.5 Плановые сроки выполнения работ	4

1.6 Источники и порядок финансирования	4

1.7 Порядок предъявления результатов	5

1.8 Нормативно-техническая документация	5

2 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ	6

2.1 Назначение системы	6

2.2 Цели создания системы	6

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ	8

3.1 Описание объекта автоматизации	8

3.2 Участники процесса	8

4 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ	10

4.1 Требования к системе в целом	10

4.1.1 Требования к функционированию	10

4.1.2 Требования к надёжности	10

4.1.3 Требования к сохранности и целостности информации	11

4.1.4 Требования к эргономике и интерфейсу	11

4.1.5 Требования к защите информации	12

4.1.6 Перспективы развития системы	13

4.2 Требования к функциям системы	13

4.2.1 Подсистема учёта студентов	13

4.2.2 Подсистема учебного плана	13

4.2.3 Подсистема журнала успеваемости	13

4.2.4 Подсистема аутентификации и авторизации	14

4.2.5 Матрица требований и критериев приёмки	14

4.3 Требования к видам обеспечения	16

4.3.1 Требования к информационному обеспечению	16

4.3.2 Требования к программному обеспечению	17

4.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению	18

4.3.4 Требования к техническому обеспечению	18

5 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ	19

6 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ СИСТЕМЫ	20

6.1 Виды и методы испытаний	20

6.2 Общие требования к приёмке работ	20

6.3 Подготовка системы к вводу в действие	21

7 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ	22

8 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ	23

ПРИЛОЖЕНИЕ А	24

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Наименование системы

Полное наименование: информационная система учёта успеваемости студентов.

Краткое наименование: ИС «Успеваемость».

1.2 Основания для проведения работ

Работа выполняется в рамках лабораторных работ по дисциплине «Автоматизация процессов жизненного цикла программных средств». Основанием для разработки является задание лабораторной работы № 1 и выбранный вариант проекта «Приложение по учёту успеваемости студентов».

1.3 Заказчик и разработчик

Заказчик: Московский Политех в лице преподавателя дисциплины Красникова Александра Сергеевича.

Разработчик: студенты группы 241-3211 Первухин Роман Александрович, Гурьев Сергей Александрович, Полончиков Сергей Андреевич.

1.4 Документы, на основании которых создаётся система

задание лабораторной работы № 1 по дисциплине «Автоматизация процессов жизненного цикла программных средств»;

перечень вариантов проектов по дисциплине, вариант «Приложение по учёту успеваемости студентов»;

настоящее техническое задание.

1.5 Плановые сроки выполнения работ

Плановый срок начала работ: сентябрь 2026 года. Плановый срок завершения базовой реализации: декабрь 2026 года. Сроки отдельных этапов создания системы установлены в разделе 5 настоящего технического задания.

1.6 Источники и порядок финансирования

Финансирование разработки не предусматривается. Разработка выполняется в учебных целях с использованием свободно распространяемого программного обеспечения и доступной разработчику вычислительной техники.

1.7 Порядок предъявления результатов

Результаты работ предъявляются преподавателю в виде исходного кода проекта, технической документации и демонстрации работоспособности системы. Для последующих лабораторных работ допускается предъявление результатов в виде развернутого приложения на тестовых стендах и результатов выполнения автоматизированных пайплайнов.

1.8 Нормативно-техническая документация

ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;

IEEE Std 830-1998. Recommended Practice for Software Requirements Specifications (русский перевод – «Рекомендации IEEE по разработке требований к программному обеспечению»);

методические материалы по дисциплине «Автоматизация процессов жизненного цикла программных средств».

2 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

2.1 Назначение системы

ИС «Успеваемость» предназначена для автоматизации базовых операций учёта сведений о студентах, учебном плане и результатах освоения дисциплин. Система должна обеспечивать хранение, добавление, изменение и получение данных, а также формирование простой сводной информации по форме обучения и параметрам дисциплин.

Система рассматривается как учебное веб-приложение с реляционной базой данных. В базовой версии не предусматриваются интеграции с внешними образовательными платформами, электронными журналами, государственными информационными системами и сервисами идентификации.

2.2 Цели создания системы

G-01 – все сведения о студентах, дисциплинах, учебном плане и оценках должны храниться в единой базе данных и быть доступны через функции системы;

G-02 – добавление и изменение каждой записи должно выполняться через одну экранную форму с одной командой сохранения без ручного редактирования базы данных;

G-03 – система должна формировать количество студентов по выбранной форме обучения и возвращать количество часов и форму отчётности по выбранной дисциплине;

G-04 – система должна отклонять сохранение оценки для несуществующего студента или дисциплины и сохранять ссылочную целостность данных;

G-05 – проект должен собираться и запускаться в чистом окружении по документированной инструкции одной командой; успешный запуск подтверждается автоматической проверкой доступности приложения и подключения к базе данных.

G-06 – система должна обеспечивать аутентификацию пользователей и разграничение прав доступа по трём ролям (студент, преподаватель, администратор); доступ к функциям и данным должен определяться ролью пользователя.

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

3.1 Описание объекта автоматизации

Объектом автоматизации является процесс ведения учебных данных о студентах и их успеваемости. В рамках процесса выполняются регистрация сведений о студентах, ведение параметров учебного плана, фиксация оценок и получение сводной информации.

Система должна хранить следующие группы данных:

контингент студентов: фамилия, имя, отчество, год поступления, форма обучения, номер или название группы;

учебный план: специальность, дисциплина, семестр, количество часов, форма отчётности;

журнал успеваемости: учебный год и семестр, студент, дисциплина, оценка.

3.2 Участники процесса

В системе выделяются три роли пользователей. Каждый пользователь проходит аутентификацию по логину и паролю; после успешного входа система определяет его роль и предоставляет только разрешённые этой роли функции и данные:

студент – просматривает собственные персональные сведения, собственные оценки и учебные планы; не может изменять сведения о студентах, учебные планы, оценки и учётные записи;

преподаватель – просматривает сведения о студентах и учебные планы; просматривает, добавляет и изменяет оценки только по дисциплинам, закреплённым за его учётной записью; не может управлять учётными записями и ролями пользователей;

администратор – управляет учётными записями и ролями пользователей, сведениями о студентах, дисциплинами и учебными планами; имеет доступ ко всем записям журнала успеваемости и журналу аудита; может блокировать учётные записи и инициировать сброс пароля.

4 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

4.1 Требования к системе в целом

4.1.1 Требования к функционированию

SYS-01 – система должна запускаться в чистом окружении по документированной инструкции одной командой; версии зависимостей должны быть зафиксированы в файле зависимостей;

SYS-02 – функциональные требования FR-01–FR-14 должны быть доступны через веб-интерфейс с учётом ограничений роли пользователя; при наличии API для него должны применяться те же правила аутентификации, авторизации и проверки входных данных;

SYS-03 – постоянное хранение данных должно осуществляться в реляционной СУБД PostgreSQL;

SYS-04 – после штатного перезапуска приложения и контейнера СУБД все ранее сохранённые записи должны быть доступны без восстановления из резервной копии;

SYS-05 – не менее 95 % запросов просмотра и сохранения данных должны выполняться не более чем за 3 секунды при 10 одновременных пользователях и тестовом наборе не менее 1000 студентов, 100 дисциплин и 10 000 оценок.

4.1.2 Требования к надёжности

REL-01 – некорректный пользовательский ввод должен отклоняться без аварийного завершения приложения и без частичного сохранения данных;

REL-02 – при недоступности базы данных система должна вывести сообщение о невозможности подключения и записать техническую причину в журнал приложения;

REL-03 – перед сохранением система должна проверять заполнение всех обязательных полей и допустимость их формата;

REL-04 – после штатного завершения система должна повторно запускаться без ручного изменения конфигурации и восстановительных действий.

4.1.3 Требования к сохранности и целостности информации

DATA-01 – сущности должны иметь первичные ключи, а связи между сущностями – внешние ключи;

DATA-02 – СУБД должна отклонять сохранение оценки для несуществующего студента или дисциплины;

DATA-03 – изменение и удаление связанных записей не должно приводить к появлению недействительных внешних ключей;

DATA-04 – данные должны сохраняться после перезапуска приложения и контейнера СУБД при использовании настроенного постоянного тома.

4.1.4 Требования к эргономике и интерфейсу

UI-01 – все пользовательские экраны и сообщения должны быть представлены на русском языке;

UI-02 – каждое редактируемое поле должно иметь видимую подпись, совпадающую с наименованием соответствующего элемента данных; для числовых и датированных полей должны быть указаны формат или единица измерения;

UI-03 – операции добавления и изменения данных должны выполняться через веб-интерфейс без непосредственного подключения пользователя к СУБД;

UI-04 – сообщение об ошибке должно содержать наименование невыполненной операции или поля, причину отказа и способ исправления; трассировка стека и секреты пользователю не выводятся.

4.1.5 Требования к защите информации

SEC-01 – в базовой версии системы должна быть реализована обязательная аутентификация пользователей по логину и паролю; доступ к защищённым функциям без аутентификации не допускается;

SEC-02 – СУБД должна принимать подключения только от приложения и администратора из локальной или изолированной сети; публичный доступ к порту СУБД запрещён;

SEC-03 – пароли, ключи и иные секреты не должны храниться в исходном коде, репозитории и журналах; они передаются через переменные окружения или внешнее хранилище секретов;

SEC-04 – входные данные должны проверяться по типу, длине и допустимому диапазону; обращения к СУБД должны выполняться параметризованными запросами или средствами ORM;

SEC-05 – ошибки аутентификации, отказы подключения и изменения конфигурации должны регистрироваться без записи паролей, ключей и персональных данных;

SEC-06 – перед изменением схемы данных должна создаваться резервная копия; процедура восстановления должна быть документирована и проверена тестовым восстановлением.

SEC-07 – после успешной аутентификации система должна выдавать JWT access- и refresh-токены; access-токен должен иметь ограниченное время жизни, а refresh-токен должен поддерживать отзыв при выходе пользователя или блокировке его учётной записи.

SEC-08 – пароли пользователей должны храниться только в виде стойкого криптографического хеша с солью с использованием Argon2id или bcrypt; хранение исходных паролей в базе данных, исходном коде и журналах запрещено.

SEC-09 – доступ к функциям и данным должен разграничиваться по ролям student, teacher и administrator в соответствии с разделом 3.2; попытка выполнения операции, не разрешённой текущей роли, должна завершаться отказом в доступе.

SEC-10 – действия администратора и преподавателя по изменению данных регистрируются в журнале аудита с указанием пользователя, времени, типа операции и объекта.

4.1.6 Перспективы развития системы

EVOL-01 – архитектура системы должна позволять добавлять дополнительные отчёты, импорт и экспорт данных, интеграции с внешними образовательными системами и новые пользовательские роли без переработки существующей модели данных студентов, дисциплин, учебного плана и оценок. Реализация этих возможностей не входит в базовую версию.

4.2 Требования к функциям системы

4.2.1 Подсистема учёта студентов

FR-01 – просмотр списка студентов;

FR-02 – добавление нового студента;

FR-03 – изменение сведений о существующем студенте;

FR-04 – подсчёт количества студентов для указанной формы обучения.

4.2.2 Подсистема учебного плана

FR-05 – просмотр сведений о дисциплинах и элементах учебного плана;

FR-06 – добавление и изменение элементов учебного плана;

FR-07 – получение количества часов и формы отчётности для указанной дисциплины.

4.2.3 Подсистема журнала успеваемости

FR-08 – просмотр записей журнала успеваемости;

FR-09 – добавление оценки студенту по дисциплине;

FR-10 – изменение существующей записи журнала успеваемости.

4.2.4 Подсистема аутентификации и авторизации

FR-11 – вход пользователя в систему по логину и паролю с выдачей JWT;

FR-12 – обновление access-токена по refresh-токену; выход из системы с отзывом refresh-токена;

FR-13 – разграничение доступа к функциям и данным по ролям student, teacher и administrator в соответствии с полномочиями, установленными в разделе 3.2;

FR-14 – управление пользователями администратором: создание, изменение роли, блокировка, сброс пароля.

4.2.5 Матрица требований и критериев приёмки

Таблица 1 – Матрица функциональных требований и критериев приёмки.

| ID | Функциональное требование | Критерий приёмки |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | Просмотр списка студентов. | Администратор и преподаватель видят список студентов с ФИО, годом поступления, формой обучения и группой; студент имеет доступ только к собственной записи. |
| FR-02 | Добавление нового студента. | Запись с заполненными обязательными полями сохраняется и доступна при повторном запросе; неполная запись отклоняется. |
| FR-03 | Изменение сведений о студенте. | Изменённые значения сохраняются и совпадают с данными, полученными повторным запросом. |
| FR-04 | Подсчёт студентов указанной формы обучения. | Результат равен контрольному SQL-запросу для выбранной формы обучения. |
| FR-05 | Просмотр учебного плана. | Список содержит все элементы CurriculumItem и отображает специальность, дисциплину, семестр, часы и форму отчётности. |
| FR-06 | Добавление и изменение элемента учебного плана. | Валидная запись сохраняется или изменяется и доступна при повторном запросе. |
| FR-07 | Получение часов и формы отчётности по дисциплине. | Возвращаемые часы и форма отчётности точно совпадают со значениями в БД. |
| FR-08 | Просмотр журнала успеваемости. | Журнал содержит все записи Grade и отображает студента, дисциплину, учебный период и оценку. |
| FR-09 | Добавление оценки. | Администратор может добавить оценку любому существующему студенту по существующей дисциплине; преподаватель – только по закреплённой за ним дисциплине; студенту операция недоступна. |
| FR-10 | Изменение оценки. | Администратор может изменить любую запись журнала; преподаватель – только оценку по закреплённой за ним дисциплине; студенту операция недоступна. |
| FR-11 | Вход по логину и паролю. | При верных данных выдаются access- и refresh-токены; при неверных – отказ без раскрытия причины. |
| FR-12 | Обновление и отзыв токена. | По действующему refresh-токену выдаётся новый access-токен; после выхода refresh-токен недействителен. |
| FR-13 | Разграничение доступа по ролям. | Без токена защищённый запрос возвращает 401; запрос с ролью без права на операцию – 403; студент видит только собственные оценки, преподаватель изменяет оценки только по закреплённым дисциплинам, администратор имеет полный доступ согласно разделу 3.2. |
| FR-14 | Управление пользователями. | Администратор создаёт пользователя с ролью; созданный пользователь может войти; изменение роли применяется при следующем запросе. |

4.3 Требования к видам обеспечения

4.3.1 Требования к информационному обеспечению

INF-01 – хранение данных должно осуществляться в реляционной базе данных PostgreSQL. Минимальная логическая модель включает следующие сущности:

Student – сведения о студенте;

Discipline – справочник дисциплин;

CurriculumItem – элемент учебного плана;

Grade – запись журнала успеваемости.

- Дополнительно в модель данных входят:

User – учётная запись пользователя: логин, хеш пароля, роль, признак активности;

Teacher – профиль преподавателя, связанный с User;

AuditLog – запись журнала аудита: пользователь, время, тип операции, объект, результат.

- Сущность Student связывается с User отношением «один к одному», сущность Teacher – с User отношением «один к одному». Для ограничения работы преподавателя его дисциплинами должна быть предусмотрена связь между Teacher и Discipline (например, сущность TeachingAssignment).

INF-02 – для связанных сущностей должны использоваться внешние ключи; СУБД должна поддерживать транзакции и ограничения целостности.

4.3.2 Требования к программному обеспечению

SW-01 – серверная часть реализуется на FastAPI; версии FastAPI, SQLAlchemy, Alembic, Pydantic, passlib, python-jose фиксируются в файле зависимостей;

SW-02 – в качестве СУБД должна использоваться PostgreSQL версии 16 или выше. PostgreSQL 16 устанавливается как минимальная версия, поскольку она находится в официальном цикле поддержки PostgreSQL до ноября 2028 года и получает исправления ошибок и безопасности; при развёртывании должна использоваться актуальная минорная версия выбранной поддерживаемой ветки;

SW-03 – исходный код и файлы конфигурации сборки должны храниться в Git-репозитории;

SW-04 – пароли, ключи и иные секреты должны передаваться через переменные окружения или внешнее хранилище секретов и не должны храниться в исходном коде и журнале приложения;

SW-05 – проект должен содержать Dockerfile и файл композиции контейнеров; сборка и запуск приложения с СУБД должны выполняться одной документированной командой.

SW-06 – доступ к данным выполняется через ORM SQLAlchemy; миграции схемы – через Alembic.

SW-07 – аутентификация реализуется средствами FastAPI (OAuth2 Password Bearer) с выдачей JWT.

SW-08 – конфигурация test/stage/prod задаётся через переменные окружения или .env-файлы; различия между стендами документированы.

SW-09 – используется модель ветвления Git: main – prod, release/* – stage, develop – test.

4.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению

LING-01 – пользовательский интерфейс и сообщения приложения должны быть представлены на русском языке. Имена программных сущностей, таблиц, полей и API должны быть на английском языке.

4.3.4 Требования к техническому обеспечению

HW-01 – разработка и демонстрация должны выполняться на персональном компьютере или учебной виртуальной машине с возможностью запуска контейнеров приложения и PostgreSQL; специализированное серверное оборудование не требуется.

5 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ

Таблица 2 – Состав и содержание работ по созданию системы.

| Стадия | Ориентировочный срок | Содержание работ |
| --- | --- | --- |
| 1. Формирование требований | сентябрь 2026 | Анализ варианта проекта, определение минимального состава функций и данных. |
| 2. Разработка технического задания | сентябрь 2026 | Подготовка и согласование настоящего ТЗ. |
| 3. Проектирование | сентябрь–октябрь 2026 | Проектирование структуры данных, API и структуры приложения. |
| 4. Разработка | октябрь–ноябрь 2026 | Реализация базы данных и функциональных требований FR-01–FR-14. |
| 5. Контейнеризация и автоматизация | октябрь–ноябрь 2026 | Подготовка Docker-образов, CI/CD-пайплайнов, статического анализа и автоматизированных тестов. |
| 6. Ввод в действие | декабрь 2026 | Развёртывание на учебных стендах, выполнение критериев приёмки FR-01–FR-14 и демонстрация. |
| 7. Сопровождение | до завершения учебного курса | Исправление зарегистрированных дефектов в течение 5 рабочих дней и внесение согласованных изменений. |

6 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ СИСТЕМЫ

6.1 Виды и методы испытаний

Контроль выполнения требований проводится на тестовом наборе данных, содержащем не менее 1000 студентов, 100 дисциплин и 10 000 оценок. Проверяются запуск в чистом окружении, подключение к PostgreSQL, критерии FR-01–FR-14, требования SEC-01–SEC-10, время ответа по SYS-05 и сохранность данных по DATA-04.

Критерии FR-01–FR-14 проверяются автоматизированными тестами и, для пользовательского интерфейса, ручными сценариями. Автоматизированные тесты должны быть включены в CI/CD-пайплайн до завершения этапа 5.

6.2 Общие требования к приёмке работ

AC-01 – исходный код, файлы сборки и история изменений доступны в Git-репозитории;

AC-02 – в чистом окружении приложение и PostgreSQL запускаются одной командой по инструкции README.md, а проверка доступности завершается успешно;

AC-03 – миграции базы данных завершаются с кодом 0 и создают все таблицы, ключи и ограничения, указанные в разделе 4.3.1;

AC-04 – выполнены все критерии приёмки FR-01–FR-14 из таблицы 1;

AC-05 – контрольные записи доступны после штатного перезапуска приложения и контейнера PostgreSQL;

AC-06 – выполнены SEC-01–SEC-10 и отсутствуют незакрытые дефекты уровня «критический», то есть дефекты, препятствующие запуску системы, сохранению данных, аутентификации, разграничению доступа или выполнению хотя бы одного требования FR-01–FR-14;

AC-07 – запрос к защищённому эндпоинту без токена возвращает код 401;

AC-08 – запрос с ролью, не имеющей права на операцию, возвращает код 403;

AC-09 – действия администратора и преподавателя по изменению данных зафиксированы в журнале аудита.

6.3 Подготовка системы к вводу в действие

подготовить рабочее окружение и базу данных;

применить актуальную схему базы данных;

загрузить тестовый набор данных;

проверить доступность приложения;

провести демонстрацию основных пользовательских сценариев.

7 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

В составе проекта должны быть подготовлены следующие документы и материалы:

настоящее техническое задание;

README.md с назначением проекта и инструкцией по запуску;

описание структуры базы данных либо ER-диаграмма;

описание конфигурации окружения и подключения к СУБД;

отчёты по лабораторным работам со скриншотами и пояснениями к выполненным действиям.

Документы лабораторной работы могут предоставляться в формате DOCX или PDF в соответствии с требованиями преподавателя.

8 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Методические материалы «Автоматизация процессов жизненного цикла программных средств. Лабораторная работа № 1. Техническое задание», Москва, 2024.

2. Документ «Автоматизация процессов жизненного цикла программных средств. Варианты проектов». Вариант «Приложение по учёту успеваемости студентов».

3. ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».

4. ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания».

5. IEEE Std 830-1998. Recommended Practice for Software Requirements Specifications (русский перевод – «Рекомендации IEEE по разработке требований к программному обеспечению»).

6. Пример выполнения лабораторной работы № 1 «Техническое задание» для системы MedHelper – использован как ориентир по структуре и степени детализации.

7. PostgreSQL Global Development Group. Versioning Policy. URL: https://www.postgresql.org/support/versioning/ (дата обращения: 02.10.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

| Сокращение | Определение |
| --- | --- |
| АС | Автоматизированная система |
| БД | База данных |
| ИС | Информационная система |
| ПО | Программное обеспечение |
| СУБД | Система управления базами данных |
| ТЗ | Техническое задание |
| API | Программный интерфейс приложения |
| CI/CD | Непрерывная интеграция и непрерывная доставка |
| CRUD | Операции создания, чтения, изменения и удаления данных |
| FR | Функциональное требование |
| JWT | JSON Web Token |
| RBAC | Role-Based Access Control, управление доступом на основе ролей |
| G | Цель системы (Goal) |
| SYS | Общесистемное требование |
| REL | Требование к надёжности (Reliability) |
| DATA | Требование к сохранности и целостности данных |
| UI | Требование к пользовательскому интерфейсу (User Interface) |
| SEC | Требование к защите информации (Security) |
| EVOL | Требование к развитию и расширяемости системы |
| INF | Требование к информационному обеспечению |
| SW | Требование к программному обеспечению (Software) |
| LING | Требование к лингвистическому обеспечению |
| HW | Требование к техническому обеспечению (Hardware) |
| AC | Критерий приёмки (Acceptance Criterion) |
| ORM | Объектно-реляционное отображение (Object–Relational Mapping) |
| SQL | Язык структурированных запросов (Structured Query Language) |
| ID | Идентификатор |

ФОРМА ПОСЛЕДНЕГО ЛИСТА ТЗ НА АС

Код ТЗ: ____________________

СОСТАВИЛИ

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Московский Политех | Студент группы 241-3211 | Первухин Роман Александрович |  |  |
| Московский Политех | Студент группы 241-3211 | Гурьев Сергей Александрович |  |  |
| Московский Политех | Студент группы 241-3211 | Полончиков Сергей Андреевич |  |  |

СОГЛАСОВАНО

| Наименование организации, предприятия | Должность | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Московский Политех | Преподаватель дисциплины | Красников Александр Сергеевич |  |  |